所有bug问题优化修复

公司管理、

报表管理、

监控管理（3个通知）：

A、当日至已缴房租截止日期小于3日内的，在打开系统后自动弹窗提醒。

B、承租合同到期提醒

C、续签合同提醒：系统自动提醒到跟进销售及其领导。合同退租或续签成功，则续签提醒停止

问题和缺陷：29

剩余:公司管理、报表管理、监控模块

第三阶段包括任务：公司管理、报表管理、监控管理、~~远程门锁。~~

第三阶段在原计划基础上附加合同补充协议：

1、修复bug期间的额外开发工作量。

2、报表开发比原计划多出的开发工作量。

3、远程门锁从管理系统计划移出

4、权限分配开发工作量。