8.1号要上线的内容有：

所有bug问题优化修复、

公司管理、

报表管理、

监控管理（3个通知）：

A、当日至已缴房租截止日期小于3日内的，在打开系统后自动弹窗提醒。

B、承租合同到期提醒

C、续签合同提醒：系统自动提醒到跟进销售及其领导。合同退租或续签成功，则续签提醒停止

**培养科学的作息规律：晚上9点半睡，凌晨3点半起，午睡20分钟。**

在7.26号中午搞定所有的问题和缺陷：

H：2、3、4、5、~~9~~、10、11、22、~~23~~、28、33、41、42、58、60、61、63、70

W：~~1、68、7、8、69、~~15、18、19、21、24、26、29、39、40、44、45、50、51、52、53、54、55、56、57、59、62、64、65、66、67、

7.26号下午开始--------------------7.31号：公司管理、报表管理、监控模块

H：销售报表、监控。

W：公司管理、客服报表、财务报表。

远程门锁