TIP：

蓝色：代表系统缺陷和问题。

橙色：代表原本不属于需求文档和项目计划范围内，后又提出需要新开发的功能。（目前有超出计划需求共76个开发工时）

横线：代表已经完成。

1、定金转合同以后生成的到帐中没有去掉已付的定金，导致应收账款多出一笔定金的钱。先转到押金，再转到租金上。

2、修改出租合同的页面只有“返回”按键没有“保存”按键。

3、出租合同的结束时间不能超过承租合同的结束时间。

4、定金转合同合同录入、续签合同合同录入无法选择合作人。

5、提前退租并不会生成一笔应收的违约金到帐，而仅仅是将房屋的押金转变成违约金而已。这里只需要在现有提前退租生成款项的基础上，再多生成一笔应退房租押金款项。

~~6、房租押金填入的金额由每个月的金额转变为总押金。~~

7、续租时的房租押金改成房租押金差额。

8、续租时的水电押金改成水电押金差额。

9、款项交易管理，交易类型为人工正常续签，款项应为房租押金差额及水电费押金差额。款项类型不是“房租押金”，而是“续补房租押金”。

10、提前退租的默认应退房租金额有错误。

11、要能直接显示出提前退租的应退房租的金额代入计算公式。

~~12、房屋信息及人物信息与合同关联，一旦生成合同则普通权限无法删除、修改房屋及人物状态。~~

~~13、房屋状态由待装修转变为待出租后添加房间信息，房间状态无法根据房屋状态变更。~~

~~14、应付款是没有收据的，收据可做成非必填项。~~

15、审核不通过的提前退租结算，修改完生后生成的新的到帐信息交易类型显示为“正常退租”，所有应收及应付账款全都显示成应收款。

~~16、定金协议及合同在生成以后，“承租人”及“入住人”栏会自动将所有人员信息都填充上去。~~

~~17、定金转合同时，合同录入完成点保存后显示报错。~~

**18、定金协议需要补充定金协议附件、收据附件、租客身份证、其他附件。**

**（3工时）**

**19、出租合同需要补充出租合同附件、收据附件、租客身份证、其他附件。**

**（3工时）**

~~20、添加新楼宇信息后在房屋添加内不显示新添加的楼宇信息。~~

21、定金到帐登记的交易方名称自动填入此定金协议的承租人名称。定金到账登记的交易方类型根据承租人类型是个人还是单位来自动匹配。出租合同到账登记的交易方名称自动填入此出租合同的承租人名称。出租合同的交易方类型根据出租合同承租人类型判断。

22、协议内合同开始时间、合同结束时间、房租月数、押金月数设为非必填项，定金金额、房屋租金放到合同开始时间之前.

23、发票管理界面添加每笔发票相对应的到帐金额。

24、出租合同变更协议里的出租方式没有用，可以删。

**~~25、款项交易管理内的所有金额栏目下添加总计。（3工时）~~**

26、协议及合同的所有日期选取结束时间可以与开始时间关联。例如：到期提醒日期与合同结束日期关联，以提前半个月为准。续费提醒日期，与已付租金日期关联，提前一周为准等。

~~27、出租合同管理内的房租押金金额改为房屋押金总金额，生成到帐时房屋押金以实际的填写金额为准，不要算上月份。~~

28、电表删除“平时电表栏”（电量计算方式只有谷和峰）。

**29、定金协议转违约补充退钱业务处理流程。（20工时）**

~~30、到帐登记的金额如与应到帐的金额不符，告警后不要跳出到界面，维持在原界面即可。~~

~~31、将承租人从定金协议及合同添加的最下方移上来。~~

~~32、到帐登记内“收款人名称”、“收款人类型”改成“交易对象名称”、“交易对象类型。~~

**33、协议做“暂存”选项。（2工时）**

~~34、人员录入时录入身份证后，生日及性别信息可以根据身份证自动关联。~~

~~35、添加合同或协议时按回车直接保存需要取消，很容易误操作。~~

~~36、收据号需要设置成无法重复输入。~~

~~37、交易方式添加支付宝。~~

~~38、支付方式里每一笔支付金额都需要添加相对应的款项类型。~~

39、账务收据管理将查询结果的收据金额放在编号前，查询结果和条件新增收据类型.

40、合同的名称后加“-“ + 续签次数。

41、审核到帐的时候可以连相对应的收据一起审。

42、合同审核的按键能够做进合同的详细信息。

~~43、款项交易管理与财务交易管理同时点开后，款项交易管理界面就没有了，需要重进管理系统才行。~~

44、续签合同在审核完毕以后合同签订类型会变为新签合同。

45、定金转合同成功后此份合同的合同签订类型为空。

~~46、费用管理充值栏乱码。~~

~~47、用户角色有两个“客服业务员”~~

~~48、填入金额为0的款项生成到帐记录。~~

~~49、提前退租的审核键有两个。~~

50、定金协议、出租合同的账务审核拒绝后需要可以直接修改掉到账的账务信息。

51、出租合同的变更协议要额外可以修改押金月数和首付租金月数。

52、新生成的续签合同的起始日期默认为原合同的结束日期的后一天，且不可修改。

53、文件管理files下面数字名称要改为中文。

54、原始建筑面积（平方米）、原始房屋结构 要必填。

**55、原始房屋结构从文本框改成: X房 X厅 X卫（2工时）**

**56、装修房屋结构从文本框改成：X房 X厅 X卫（2工时）**

**57、房屋加一个房屋编码，系统自动生成，唯一。（1工时）**

**58、承租合同、出租合同、预约定金录入时，添加便捷的各子模块添加链接。**

**（25工时）**

59、定金协议、承租合同、出租合同新增合同编号，录入时需检查唯一性。

**60、为体现承租合同的付款方式，加月份间隔字段。生成的应出款项按照间隔的月份来做，款项金额为月份间隔相乘。打款日期保持不变。（10工时）**

61、承租合同的交易款项到期时间改为 date-1

62、定金协议查询后，选中的物业项目在，选中的楼宇条件消失。

**63、到账登记时，款项类型一致的合并自动附带到款项登记页面的收据列表。**

**（5工时）**

64、电费管理2个电费缴纳开始时间。

65、电费充值的金额补充

66、设备采购价格改成“设备赔偿价”。